岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：        2021年道路建设项目

项目单位：      岳阳楼区住房和城乡建设局

主管部门：      岳阳楼区住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年  5月  12日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 竺方军 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13507307905 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 5200 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 4545.5 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 4040.7 | 结余 （万元） | 504.8 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 5200 |  | 区财政 |  | 4545.5 |  | 区财政 |  |  | 4040.7 | 区财政 | 504.8 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数（万元） | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 广场巷工程建设 |  |  |  | 1500 | 2021年8月21#、12月13# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨树塘路工程建设 |  |  |  | 873.2 | 2021年9-13#、11-11#、12-42#、2022年1-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨树塘路设计费、监理费、服务费等 |  |  |  | 70.1 | 2021年4-14#、6-13#、9月12-15#、11-13#、12-43#、2022年3-16# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财富路工程建设 |  |  |  | 701 | 2021年9-16#、11-12#；2022年1-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财富路设计费、监理费、服务费等 |  |  |  | 42.2 | 021年4-16#、6-14#、9月17-19#、11-14#、12-48#、12-12# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马壕路工程建设 |  |  |  | 854.2 | 2021年12-28#、2022年4-1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 4040.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 目标任务1：2021年1-12月份计划完成广场巷工程建设； 目标任务2：2021年1-12月份计划完成杨树塘路工程建设； 目标任务3：2021年1-12月份计划完成财富路工程建设； 目标任务4：2021年1-12月份计划完成电信路工程建设； 目标任务5:2021年1-12月份计划完成马壕路工程建设. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1：2021年1-12月份实际完成广场巷工程建设0.27公里； 2：2021年1-12月份实际完成杨树塘路工程建设0.308公里； 3：2021年1-12月份实际完成财富路工程建设0.445公里； 4：2021年1-12月份实际完成电信路工程建设0.114公里； 5:2021年1-12月份实际完成马壕路工程建设0.902公里。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 | 2021完成道路建设（公里） |  |  |  | 2.039 |  | 2.039 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 资金使用合规性及完工项目验收合格率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 按期完成投资 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 项目建设成本额（万元） |  |  |  | 5200 |  | 4545.5 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  |  | 100% |  | 98% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  |  |  | 100% |  | 98% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 道路安全通行水平 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 改善道路通行群众满意度 |  |  |  | 100% |  | 95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 杨政 |  |  | 局长 |  |  |  | 岳阳楼区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 顾军 |  |  | 副局长 |  |  |  | 岳阳楼区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 竺方军 |  |  | 股长 |  |  |  | 城市建设股 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 2022 年 5月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章） 2022 年 5月 12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 2022年 5月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：竺方军                   联系电话： 13507307905

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 1、单位基本情况 岳阳楼区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂岳阳市岳阳楼区交通局牌子。区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设机构，与区住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。现有干部职工137人，其中：在职在岗干部职80工人，退休干部职工57人。内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股。下设所属事业单位：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心。主要负责贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作及物业管理。 - 项目基本概况 2021年1-12月份完成道路建设共计2.039公里；其中 （1）广场巷（长270m、宽12m），包括路基、路面、交通、照明、绿化、排水（雨水、污水）、电力、挡土墙及弱电管道工程等配套基础设施；道路下沉接东风广场停车场进出口、地下通道长约205m，分为U槽敞开段、闭合段、通道净宽9m双向双车道、净高大于4.5m。 （2）杨树塘路为城市支路，道路全长308.3米，道路红线宽度为17米，道路分幅为2.5米（人行道）+12米（车行道）+2.5米（人行道）=17米，计算行车速度为20Km/h。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 （3）财富路为城市支路，道路全长445米，道路红线宽度为17米，道路分幅为：2.5米（人行道）+12米（车行道）+2.5米（人行道）=17米，计算行车速度为20Km/h。主要建设内容路基工程、路面工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 （4）电信路南起青年中路，北止规划玉鑫路，为城市支路，南北走向，道路全长114.5米，道路红线宽7米，主要建设内容包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、路灯工程。 （5）马壕东路道路全长901.8米，宽12米，设计时速20Km/h；本次提质改造部分路段长660米，道路宽度9米（局部宽10-12米）；新建部分路段长241.8米，道路宽度12米。提质改造内容包括：道路工程（拆除工程、机动车道、人行道、其他工程）、排水工程（拆除工程、新建雨水管、新建污水管）、照明工程等。新建工程内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、排水工程（雨水管、污水管）、照明工程、绿化工程等。 （二）项目资金使用及管理情况 - 2021年1-12月份完成道路建设项目财政预算5200元，总投入5200万元； - 2021年1－12月项目道路建设实际使用52万元； 3、项目资金管理制度如下： - 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 （2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。 （3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 （4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。 （三）项目组织实施情况 1、工程项目40万以下（含40万）20万以上（含20万）由区财政直接结算评审，其中20万以下由我局负责找第三方结算评审。 2、40万以上的工程项目先由区财政局对该项目进行预算评审；项目完工后再送区财政结算评审； 3、服务类项目5万元以上（含5万）由区财政负责预算评审，服务类项目5万元以下（含5万）由我局负责预算评审； 4、由城市建设股指定专人负责进行日常的监督，严格管理，将工作任务量化，分解到人，根据各自的分工，各司其职，各尽其责，严格按规定的时间节点和工作标准及时完成工作任务。 （四）综合评价情况及评价结论 道路建设项目全部按照合同要求时及时完成，提升城市形象，切实改善居民周边环境，改善了通行，且受到居民群众的一致好评。综合考评得分98分，等级为“优”，具体评分见附件3。 （五）项目主要绩效情况分析 1、2021年道路建设项目运行费严格执行预算成本，未超预算。 2、2021年道路建设项目实施按照进度及时完成，项目质量验收合格。 3、2021年道路建设项目按照工程完成进度及时支付资金，保证工程施工顺利进行。 4、2021年城市道路建设项目完工后，居民通行得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议：无 （七）附件

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。