附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：     岳阳市城市绿化管理中心

预 算 编 码：         436001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2022 年 7 月 28日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 罗泽珑 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 07308298049 |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 115 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | - 负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。 - 负责城区绿化及配套改造工作。 - 3.负责城区公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：强化基础养护，有序推进重点生产工作。 任务2：激发活力创新思维，打造城市道路新亮点。 任务3：积极开展迎检工作，保证任务圆满完成。 任务4：沉着应对突发事件，快速处置保障安全。 - 任务5：加大执法力度，依法依规打击毁绿行为。 - 任务6：加大项目建设精品化力度，树立单位专业品牌形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | （一）强化基础养护，有序推进重点生产工作。 - 1、紧抓绿地养护标准，做好日常管养工作。 - 2、密切关注气候变化，做好季度性管养工作。 - 3、加大重点工作推进力度，打造一街一景园林景观。强力推进绿地“清零”专项行动，将精细化管理落细落实。 - （二）激发活力创新思维，打造城市道路新亮点。 - 1、对青年东路、青年中路、金凤桥北路、海关路红叶石楠的创意修剪逐步完善，现石楠圆柱已逐步成型。 - 2、对金凤桥南路红叶石楠通过枝条的预留和攀扎形成一道高大的绿墙，为城市道路增添新景。 - 3、对巴陵东路植物修剪融入创新理念，形成一组组富含寓意的龙凤呈祥、造型独特的亭台楼阁修剪造型精品，让过往的市民耳目一新； - 4、迎进植物新品种，打造浪漫的紫薇长廊，增加道路景观新元素。 - （三）积极开展迎检工作，保证任务圆满完成。 - 1、将补植等工作提前按排，完成裸露绿地补植，圆满完成各类重要接待任务，扎实开展全国卫生城市和园林城市复查迎检工作。 - 2、以迎全国文明城市复查为契机，清理公共绿地积存树叶和垃圾杂物的“绿地清洁”专项整治行动，为文明城市复查顺利通过打下良好基础。 - （四）沉着应对突发事件，快速处置保障安全。 - 1、面对2021年5月15日、11月7日两次恶劣大风天气导致大量树木倒伏突发事件，保持第一时间启动预案、第一时间路段巡查、第一时间组织处置，及时消除隐患，保证过往市民及车辆的生命财产安全。 - （五）加大执法力度，依法依规打击毁绿行为。 - 绿化110大队共处理各类巡查、举报和12345、12319平台投诉的违规行为，充分运用法律法规武器打击了毁绿者的嚣张气焰，保护了公共绿地的完整。 - （六）加大项目建设精品化力度，树立单位专业品牌形象。 - 按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工程、城区主干缺绿补植工程和主城区公共绿地补栽补植项目。 - 2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  | 其他 收入 |  |  |  |
| 局机关及二级级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、城市绿化管理中心 |  |  | 3717.52 | 25.18 |  | 3692.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、城市绿化管理中心 |  |  | 3717.52 | 3712.75 |  | 1509.22 |  | 2203.53 |  |  | 4.77 |  |  | 4.77 |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、城市绿化管理中心 |  |  | 7.67 | 0.42 |  | 7.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、城市绿化管理中心 |  |  | 1125.73 | 1125.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：强化基础养护，有序推进重点生产工作。 - （1）、紧抓绿地养护标准，做好日常管养工作。 - （2）、密切关注气候变化，做好季度性管养工作。 - （3）、加大重点工作推进力度，打造一街一景园林景观。强力推进绿地“清零”专项行动，将精细化管理落细落实。 目标2：激发活力创新思维，打造城市道路新亮点。 - （1）、对青年东路、青年中路、金凤桥北路、海关路红叶石楠的创意修剪逐步完善，现石楠圆柱已逐步成型。 - （2）、对金凤桥南路红叶石楠通过枝条的预留和攀扎形成一道高大的绿墙，为城市道路增添新景。 - （3）、对巴陵东路植物修剪融入创新理念，形成一组组富含寓意的龙凤呈祥、造型独特的亭台楼阁修剪造型精品，让过往的市民耳目一新； - （4）、迎进植物新品种，打造浪漫的紫薇长廊，增加道路景观新元素。 目标3：积极开展迎检工作，保证任务圆满完成。 - （1）、将补植等工作提前按排，完成裸露绿地补植，圆满完成各类重要接待任务，扎实开展全国卫生城市和园林城市复查迎检工作。 - （2）、已迎全国文明城市复查为契机，清理公共绿地积存树叶和垃圾杂物的“绿地清洁”专项整治行动，为文明城市复查顺利通过打下良好基础。 - 目标4：沉着应对突发事件，快速处置保障安全。 - 、面对2021年5月15日、11月7日两次恶劣大风天气导致大量树木倒伏突发事件，保持第一时间启动预案、第一时间路段巡查、第一时间组织处置，及时消除隐患，保证过往市民及车辆的生命财产安全。 目标5：加大执法力度，依法依规打击毁绿行为。 - 我中心绿化110大队共处理各类巡查、举报和12345、12319平台投诉的违规行为，充分运用法律法规武器打击了毁绿者的嚣张气焰，保护了公共绿地的完整。 - 目标6：加大项目建设精品化力度，树立单位专业品牌形象。 - （1）、按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工程、城区主干缺绿补植工程和主城区公共绿地补栽补植项目。 - （2）、2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交。 |  |  |  |  |  |  | - 完成任务1：中心以园林绿化养护的各项技术规程为管养标准，加强各项基础养护工作：保持植物景观效果，完成模纹色块修剪213.2万平米，乔灌木修剪79316株，桩景修剪2623株；强化行道树管理，完成行道树抬枝修剪11117株，扶正512株，抹芽135745株；加强排查、及时消除安全隐患，清理死树危险树1327株；遵循抓早抓小抓了原则，对城区的灌木及红叶李、红叶石楠等亚乔木施用药水410吨；加强水肥管理，促进苗木良好生长，完成施肥35.21吨；保持绿地景观，草皮修剪195.18万平米，除杂193.6万平米；按养护标准保证日产日清，清运枯枝垃圾2891车，通过强化标准化基础管养使管养水平和效果提升。 - 提前做好恶劣天气的抗旱及防冻保苗预案，根据夏、冬不同季节天气变化积极开展抗旱保苗及防寒保苗工作，全年抗旱浇水1917车，刷白行道树10万余株。 - 抓住春秋两季补植关键期，对绿地裸露实行动态清零，完成乔灌木、地被补植74055平方米，行道树补植 289 株，真正做到“裸露”绿地实现动态清零；优化园林配套设施，迅速推进更新工作。维修及更换护栏2130块，维修及更换树围石4991块，维修及更换边沿石1944块，人行道铺板484平方米；扩大绿地花化面积，创造街道景观亮色。引进新的草花品种百日草和向日葵对巴陵东路、岳阳大道及沿湖路7000多平方米绿地洒播草花组合；对东站、火车站及重要的交通节点近4000平方米绿地种植草花，保持四季有花、花开常艳景观。主动作为提质增效，打造一街一景。投入大量财力、物力及人力，对云梦路、南湖大道、岳阳大道、步行街四个路段近20000平方米的公共绿地，从现有植物品种微调、开花新品种地被栽植、特色造型植物添加和设备设施更新多方面进行提质改造，使城市街道达到一街一景效果，让城市园林景观焕然一新。 - 完成任务2：为提高我中心绿化管养水平，打造城市道路园林新亮点，推行特色修剪、鼓励创新思维，对青年东路、青年中路、金凤桥北路、海关路红叶石楠的创意修剪逐步完善，现石楠圆柱已逐步成形；对金凤桥南路红叶石楠通过枝条的预留和攀扎形成一道高大的绿墙，为城市道路增添新景；对巴陵东路植物修剪融入创新理念，形成一组组富含寓意的龙凤呈祥、造型独特的亭台楼阁修剪造型精品，让过往的市民耳目一新；引进植物新品种，打造浪漫的紫薇长廊，增加道路景观新元素。 - 完成任务3：将补植等生产工作提前安排，完成裸露绿地补植12000平方米，圆满完成各类重要接待任务，扎实开展全国卫生城市和园林城市复审迎检工作，确保自己辖区范围不丢分；贯彻落实曾平原书记在全区集中学习会议上，就城市管理、城市“六治”工作的讲话精神，以迎全国文明城市复查为契机，迅速开展全面清理公共绿地积存树叶和垃圾杂物的“绿地清洁”专项整治行动，共投入人力约4000人次，仅用10天完成约220万平方米管辖范围内绿地第一阶段的清理工作，垃圾装袋21000袋、运输502车，垃圾量达到 2008 m³，为文明城市复查顺利通过打下良好基础。 - 完成任务4：面对5.15、11.7两次恶劣大风天气导致大量树木倒伏突发事件，保持第一时启动预案、第一时路段巡查、第一时组织处置“三个第一”，快速处置倒伏树木398株，及时消除安全隐患，保证过往市民及车辆的生命财产安全。 - 完成任务5：我中心绿化110大队共处理各类巡查、举报和12345、12319平台投诉的违规行为90余起，其中现场监督规范电力自来水抢险施工21起，立案查处交通事故损绿案 57起，人为损绿占绿案件12起，已完成结案61起。充分运用法律法规武器打击了毁绿者的嚣张气焰，保护了公共绿地的完整。 - 完成任务6：高质量地完成胥家桥游园提质改造工程，做到从艺术性着眼，从实用性入手，以工程质量为基，进行合理布局、科学栽植，景观效果较好，得到市、区领导一致好评。按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工程、城区主干道缺绿补植工程和主城区公共绿地补栽补植项目得到领导的肯定；2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  | 质量指标 |  |  | 1.城区绿地、行道树实行精细化养护 | 已按一级养护标准实施完成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.护栏、边缘石、园林设施维修更换及时 | 已完成，实现随时维修或更换。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、12319、12345信息平台处置率 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、绿化110损绿毁绿出警率 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、建设项目完成进度 | 均按进度完成建设项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 1.对城区绿地208.5万平米和10.8万株行道树按一级标准进行精细化养护。 | 完成模纹色块修剪213.2万平米，乔灌木修剪79316株，桩景修剪2623株；完成行道树抬枝修剪11117株，扶正512株，抹芽135745株；清理死树危险树1327株；对城区的灌木及红叶李、红叶石楠等亚乔木施用药水410吨；对苗木完成施肥35.21吨；草皮修剪195.18万平米，除杂193.6万平米；按养护标准保证日产日清，清运枯枝垃圾2891车。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.裸露地被补植、缺株苗木补植达到创建全国文明城市指数测评要求 | 完成裸露绿地补植12000平方米；完成乔灌木、地被补植74055平方米，行对绿道树补植 289 株，真正做到“裸露”绿地实现动态清零； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.对城区绿地护栏、边沿石、树围石及时维护维修。 | 维修及更换护栏213块，维修及更换树围石4991块，维修及更换边沿石1944块，人行道铺板484平方米。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、绿化110应急大队损绿毁绿案件及时处置 | - 落实24小时巡查制，绿化110应急大队全年共劝导、协调处理投诉违规行为90余起。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、建设项目完成进度 | 高质量地完成胥家桥游园提质改造工程，做到从艺术性着眼，从实用性入手，以工程质量为基，进行合理布局、科学栽植，景观效果较好，得到市、区领导一致好评。按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工程、城区主干道缺绿补植工程和主城区公共绿地补栽补植项目得到领导的肯定；2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 1：在计划规定时效内完成各项工作 | 根据植物生长习性，月月有计划有安排，层层推进 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、2021年 | 2021年1月-12月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 1：控制预算成本，合理安排支出 | 全年安排支出3712.75万元，圆满完成了各项目标任务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  | 社会效益 |  |  | - 通过对本市城市绿化规划的拟定和评审、绿化及配套改造工作，使公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施得到有效的维护管理 | 通过新闻媒体推介，市民高度认可，社会效益较好。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  | 指标1：改善城区内空气质量，改善生态环境。 | 扮靓岳阳，维护文明城市、生态宜居城市，园林城市荣誉提供了保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 指标1：服务对象满意度 | 95% |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 91分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 方林辉 |  | 副主任/高级工程师 |  |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卢海霞 |  | 生产技术股长/工程师 |  |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗泽珑 |  | 财务审计股长/会计师 |  |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：   罗泽珑                 联系电话：13873052867

五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 岳阳市城市绿化管理中心为正科级公益二类事业单位，核定差额拨款事业单位编制115名，实有人数112人；其中主任1名、副主任4名，下属管理所所长5名，分别是南湖管理所、岳阳楼管理所 、珍珠山管理所、琵琶王管理所、湖州管理所（已划归南湖新区）；设置5个职能股室：办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察股。 岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。负责城区绿化及配套改造工作。负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。 (二)部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年度整体支出3712.75万元，其中：人员经费1509.22万元，占基本支出的40.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；其中：公用经费2203.53万元，占基本支出的59.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。 - 二、单位整体支出管理及使用情况 2021年度基本支出3712.75万元，其中人员支出1509.22万元，公用支出2203.53万元。 本年度公务接待费0.42 万元，未超出年初预算。公务用车运行维护费支出7.25万元，未超出年初预算。 - 三、单位整体支出绩效情况 - 2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。 - 我单位财政资金其主要用途是维护好城区208.5万平米绿地、10.8万株行道树，12座游园管理、千亩湖旅游走廊等管养、沿湖风光带、四座大桥的立体绿化养护等任务。为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。 - 五、存在的主要问题 - 1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强。 - 2、部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象。 - 3、专业技术人员和青年后背人员缺乏，现“断层”现象。 - 4、人为损绿毁绿行为无法预防，不确定因素太多。 - 。六、改进措施和有关建议 - 抓好养护主业，提升管理标准和水平，有规范化向精细化迈进。 - 充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。 - 3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。 - 4、加大绿化110巡查力度，做到遇警必出，对案件必处置。

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（15分） | 预算配置（15分） | 在职人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3 | 实际人数112人，编制人员115人，在职人员控制率为97% |
|  |  | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | 结余0万元 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度②相关管理制度合法、合规、完整，1分；核算制度等管理制度，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理（10分） | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 绿地维护完成情况 | 完成目标值每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 非税收入征收情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 行道树维护完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 其他项目完成情况 |  | 5 | 5 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 91 |  |